**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 18.03.2020 № 15-п

0б утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет Бугурусланского района

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет Бугурусланского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальные программы муниципального образования Аксаковский сельсовет Бугурусланского района до 1 января 2014 года, принятие решения в соответствии с порядком, утверждаемым настоящим постановлением, не требуется.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования И.Н. Конаков

Разослано: в дело, администрации Бугурусланского района, финансовому отделу, прокуратуру

Приложение

к постановлению администрации Бугурусланского района

 от18.03.2020 №15-п

Порядок

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет Бугурусланского района (далее - порядок)

**I. Основные положения**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования Аксаковский сельсовет в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет (далее - решение).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

подготовка бюджетных инвестиций за счет бюджета муниципального образования Аксаковский сельсовет в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет, определение объектов, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также документов территориального планирования, в которые необходимо осуществить инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, а также определение главного распорядителя средств бюджета, муниципального заказчика, застройщика в отношении объектов капитального строительства, документов территориального планирования и (или) объектов недвижимого имущества;

реализация бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования Аксаковский сельсовет в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет (далее - инвестиции) - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, подготовку документов территориального планирования и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

1. Инициатором подготовки проекта решения может выступать исполнитель муниципальной программы муниципального образования Аксаковский сельсовет – администрация Аксаковского сельсовета, определенная ответственным за реализацию подпрограммы муниципальной программы Аксаковского сельсовета, в рамках которой планируется осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, подготовки документов территориального планирования или приобретения объектов недвижимого имущества, либо в случае, если объект не включен в муниципальную программу муниципального образования Аксаковский сельсовет – Совет депутатов муниципального образования Аксаковский сельсовет, наделенное полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее- уполномоченный орган).
2. При исполнении бюджета муниципального образования Аксаковский сельсовет не допускается предоставление инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет.

При исполнении бюджета муниципального образования Аксаковский сельсовет допускается предоставление инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Аксаковский сельсовет, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, документов территориального планирования, в которые необходимо осуществить инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

приоритетов и целей развития Аксаковского сельсовета исходя из стратегии развития Бугурусланского района до 2020 года и на период до 2030 года, прогнозов и программ социально-экономического развития Аксаковского сельсовета, муниципальных программ Аксаковского сельсовета;

оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения.

В случае если подготовка обоснования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

1. Администрация Аксаковский сельсовета подготавливает проект решения и согласовывает его с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Бугурусланский район», который должен содержать следующую информацию:

наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, документа территориального планирования;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства, подготовка документов территориального планирования, приобретение объектов недвижимого имущества);

наименование главного распорядителя бюджетных средств; наименования застройщика, заказчика;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, и (или) мощность объекта недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества, год утверждения документа территориального планирования;

сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема инвестиций на подготовку (корректировку) проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки (корректировки) такой проектной документации, стоимость подготовки документа территориального планирования;

распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) и (или) предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку (корректировку) проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки (корректировки) такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку (корректировку) проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки (корректировки) такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку (корректировку) проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки (корректировки) такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

1. К проекту решения прилагаются пояснительная записка и документ, содержащий результаты оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта, проведенной уполномоченным органом, а также расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и сведения об источниках финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты.

Пояснительная записка должна содержать обоснование целесообразности строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества.

1. Проект решения, согласованный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, направляется администрацией Аксаковского сельсовета на согласование в отдел экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства муниципального образования «Бугурусланский район». После согласования с отделом экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства проект решения направляется на согласование в финансовый отдел муниципального образования «Бугурусланский район» с учетом соблюдения сроков, установленных нормативными правовыми актами Бугурусланского района, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и порядок внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
2. Решение утверждается Советом депутатов муниципального образования Аксаковский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области.
3. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.